# Statusuppdatering – Fullstackteamet

En projektledare har tagit övergripande ansvar och börjat strukturera upp arbetet. Vi har nu kommit igång med projektet, men det är fortfarande lite rörigt.  
  
Det finns flera olika team som jobbar tillsammans – till exempel UX, fullstack (vårt team), design och app. Många som är med verkar vara praktikanter eller studenter, så det är en blandning av erfarenhet.  
  
Vi i fullstack-teamet har precis börjat få tillgång till kod och utvecklingsmiljö. Det vi har fått tills nu är ganska lite – bara en grundläggande landningssida och några enkla komponenter. Designen är inte helt färdig ännu.  
  
Från början skulle vi bygga en webbshop, men sen ändrades planen. Nu ska vi först göra en crowdfunding-sida istället. Det gjorde att en del av det vi byggt inte längre behövs just nu.  
  
Just nu kan vi bara testa en enkel funktion: att skriva in sin e-postadress och klicka på "Reserve". Men även den delen är inte helt klar, och kopplingen till backend saknas fortfarande.  
  
Vi har inte börjat med responsivitet (hur sidan ser ut på olika skärmar) eller mer avancerad testning än, eftersom mycket ännu inte är klart.

Vi har inte fått tillgång till något färdigt arkiv. Vi bygger det som UX-teamet designar, alltså när de är klara med hur sidorna ska se ut och vilka komponenter som ska vara med, så bygger vi utifrån det.

Problemet är att vi inte har fått så mycket material från dem ännu. Det här är det enda vi har fått hittills.